ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по муниципальному приоритетному проекту

«Новая индустриализация» в городском округе «город Дербент»

1. Общие сведения

| Обоснование муниципального приоритетного проекта | Развитие промышленного потенциала – одна из важнейших задач администрации городского округа. Одним из эффективных инструментов промышленного развития является также создание индустриальных парков. Индустриальные парки являются залогом высокой инвестиционной привлекательности региона, другим преимуществом индустриальных парков является инновационная составляющая в деятельности компаний-резидентов, таким образом, они поднимают инновационный потенциал региона, являются одной из составляющих его процветания и самодостаточности, конкурентоспособности. |
| --- | --- |
| Формальные основания для инициации муниципального приоритетного проекта | - Стратегия социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 года (Закон РД от 15.07.2011 г., № 38); - Закон Российской Федерации от 31.12.2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»; - Закон Республики Дагестан от 8.12.2015 г. № 116 «О промышленной политике в Республике Дагестан»; - Закон Республики Дагестан от 8.07.2015 г. № 66 «Об индустриальных (промышленных) парках в Республике Дагестан»; - Постановление Правительства Республики Дагестан от 16.04.2014 г. № 170 «О создании и развитии индустриальных (промышленных) парков на территории Республики Дагестан» |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и государственными программами Республики Дагестан | - Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 328); - Государственная программа Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года» (Постановление Правительства РФ от 15.04.2015 г. № 309); - Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» (Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 316); - Государственная программа Республики Дагестан «Развитие промышленности и торгово-экономического сотрудничества Республики Дагестан на 2015-2020 годы» (Постановление Правительства РД от 22.12.2014 г. № 654); - Республиканская инвестиционная программа на 2017 год (Закон Республики Дагестан от 26 декабря 2016 г. № 74 «О республиканском бюджете РД на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»). |
| Цели муниципального приоритетного проекта | Модернизация и развитие промышленности в городе Дербенте путем создания благоприятных условий для развития промышленной отрасли. |
| Задачи муниципального приоритетного проекта | - Привлечение инвестиций в отрасль «промышленность» для модернизации и технического перевооружения производства. - Строительство новых промышленных предприятий. - Поддержание действующих производств - Увеличение объемов производства продукции. - Создание новых инвестиционных площадок, технопарков. - Создание индустриального парка. |
| Показатели муниципального приоритетного проекта | - Объем инвестиций в отрасль на проведение модернизации и технического перевооружения; - Объем инвестиций в создание новых предприятий; - Наличие готовых к применению инновационных технологий; - Объем отгруженных товаров собственного производства; - Объем инвестиций в проектирование и строительство инфраструктуры и организацию промышленных производств индустриального парка; - Количество созданных рабочих мест на предприятиях города. |
| Стратегические риски | Риск: Отказ предприятий от исполнения планов по проведению модернизации и технического перевооружения, что приведет к невыполнению целей и задач проекта. Решение: Проведение совещаний и закрепление всех поручений в соответствии с протоколом. Риск: Отсутствие инвестора Решение: Информационная кампания по поиску инвесторов |
| Оценка длительности муниципального приоритетного проекта | 2018 год |
| Оценка бюджета муниципального приоритетного проекта | Проект не предусматривает дополнительных затрат |

2. Органы управления муниципальным приоритетным проектом

| Куратор муниципального приоритетного проекта | Заместитель главы городского округа «город Дербент» Фарманов Рустам Фирязович |
| --- | --- |
| Функциональный заказчик | Администрация городского округа «город Дербент» |
| Руководитель муниципального приоритетного проекта | Начальник управления экономики и инвестиций Кудаев Садулла Магомедович. |
| Перечень основных исполнителей и соискателей муниципального приоритетного проекта | Управление экономики и инвестиций; МБУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»; МКУ «Управление земельных и имущественных отношений; Отдел по делам архитектуры и градостроительства; Министерство промышленности и торговли РД (по согласованию); ОАО «Дербентский завод игристых вин»; АО «Дербентский коньячный комбинат»; ЗАО «Дербентский винно-коньячный завод»; АО ДНИИ «Волна»; Заинтересованные инвесторы. |

3. Дополнительные сведения, ограничения и допущения

| Ограничения | нет |
| --- | --- |
| Допущения и предположения | нет |
| Дополнительная информация | нет |